РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

ЗВЁЗДНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «09» марта 2021 г.                                                                                         № 6-п

О   включении   мероприятий

ООО «Усть-Кутские тепловые

сети  и котельные»  во  вновь

разрабатываемую        Схему

теплоснабжения Звёзднинского

муниципального образования на

период до 2032 года

Согласно, Постановлению Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федерального закона Российской Федерации №190 «О теплоснабжении», Федерального закона Российской Федерации №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным закона Российской Федерации от 06.10.2003г  №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.6, 47 Устава Звёзднинского муниципального образования (городского поселения),

- Включить перечень мероприятий ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (приложение №1) во вновь разрабатываемую Схему теплоснабжения Звёзднинского муниципального образования на период до 2032 года.

- Данное распоряжение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации Звёзднинского муниципального образования (городского поселения) www.Звёздный-адм.рф  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

# Глава администрации Звёзднинского

# городского поселения                                                                              Н.М.Замулко

Приложение №1

к распоряжению

Администрации Звёзднинского

городского поселения

от 09.03.2021года № 6-п

Перечень мероприятий

ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» во вновь разрабатываемую Схему теплоснабжения Звёзднинского муниципального образования на период до 2032 года.

| Мероприятия для включения в схему теплоснабжения Звездный |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7% от НВВ= | 1795,15 | т.р |  |  |  |  |  |  |
| наименование сумма тыс.руб годы реализации мероприятий 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Звездный Модернизация тепловых сетей по ул. Горбунова Ду150-50, протяженностью 376 м. п.Звездный 1983,4 1983,4 Замена теплообменников на енергоэффективные - 2шт. п.Звездный 1990,5 1990,5 Выполнение контура энергоэффективного освещения здания итерритории котельной. п.Звездный 2022,3 2022,3 Замена котлоагрегатов КВр-2,5-шп №1,2,3. п.Звездный 5966,7 2100,0 2150,0 1716,7 Замена сетевых, котловых и подпиточных насосов к.Звездный 2380,2 2380,2 Замена дробилки и транспортеров топливоподачи №1,2. п.Звездный 4311,8 2019,0 2292,8 итого 18654,9 1990,5 2100,0 2380,2 1983,4 2019,0 2292,8 2022,3 2150,0 1716,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер ООО «Усь-Кутские

тепловые сети и котельные»                                                                                   В.Н.Ханнанов