АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения

(о произведенных работах по Концессионному соглашению  от 02 ноября 2017г. на модернизацию объектов водоотведения на территории Звезднинского муниципального образования, за период  с 03 ноября 2017г.  по 31 декабря 2019 г.)

р.п.Звёздный                                                                                              13 января 2020 г.

Звёзднинское муниципальное образование, от имени которого выступает Администрация Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского района, действующая на основании Устава, в лице Главы Звёзднинского городского поселения Замулко Николая Максимовича, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Концендент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», в лице директора Ворониной Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

- Проверка проведена 13 января 2020 г.

Отчетный период: с 03.11.2017 г. по 31.12.2019г.

Фактическое выполнение: по состоянию на 31.12.2019 г.

- Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; проверке наличия и сохранности муниципального имущества; использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением; осуществлению мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения.

В рамках осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения не проверялась бухгалтерская отчетность Концессионера в части, раскрывающей исполнение Концессионером концессионного соглашения.

3. В ходе проверки установлено:

1) По осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением:

«Концендент» осуществляет свою деятельность согласно условиям концессионного соглашения.

2)  По проверке наличия и сохранности муниципального имущества:

Муниципальное имущество в наличии и сохранности.

3) По использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением:

Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) «Концендентом» согласно целям и условий концессионного соглашения.

4) По осуществлению мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения:

Во исполнение п. 1.2 и п. 8.4 Концессионного соглашения  от 02 ноября 2017 г. с "03" ноября 2017 г. по "02" ноября 2027 г. Концессионер должен был выполнить работы по обязательству вышеуказанного соглашения (далее - Работы):

- Модернизация осуществляется путем проведения проектно-изыскательских работ по привязке типовых модульных очистных сооружений за счет собственных и (или) привлеченных средств в объеме не менее установленных в документации.

При осмотре объектов концессионного соглашения и изучив предоставленную документацию, «Концендент» сделал вывод, что в период с "03" ноября 2017 г. по "31" декабря 2019 г Концессионер выполнил следующие  работы:

-  очистка аэротенок от грязи и ила с устройством необходимых трубопроводов для дальнейшей эксплуатации по назначению. Работы выполнены в связи с задержкой по проектированию модульных очистных и в целях приведения существующих очистных сооружений в рабочее состояние

4. Заключение по результатам контроля:

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

- Мероприятия, в целях решения поставленных задач Концессионеру – выполняются.

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Глава Звёзднинского

городского поселения                                                                      Н.М.Замулко

Директор ООО «УКТС и К»                                                           Т.В.Воронина